Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

* **P** - Prioridade da característica definida pelo cliente:
  + **Crítica ( C )** - não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica
  + **Importante ( I )** - podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema
  + **Útil ( U )** - esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema
* **E** -Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.
  + **Alto ( A )**
  + **Médio ( M )**
  + **Baixo ( B )**
* **R** - Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.
  + **Alto ( A )**
  + **Médio ( M )**
  + **Baixo ( B )**
* **B** - Baseline
  + **1** - Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).
  + **2** - Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).
  + **3** - Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica** | **(P)** | **(E)** | **(R)** | **(B)** |
| 1 | Alteração de Preços dos Produtos | C | M | B | 1 |
| 2 | Entrada de Produtos | C | M | B | 1 |
| 3 | Saída de produto | C | M | B | 1 |
| 4 | Fluxo de caixa | C | A | M | 1 |
| 5 | Visão de gastos e aumento de produto | I | M | A | 2 |
| 6 | Gráficos Interativos de produtos mais vendidos mensal/semestral/anual | I | A | A | 2 |
| 7 | Web | C | A | M | 1 |
| 8 | Super Usuário (ADMIN) | C | M | B | 1 |
| 9 | Permissões de acesso | I | B | B | 2 |
| 10 | Logs de Auditoria | U | B | B | 3 |
| 11 | Verificar Produtos mais comprados pelo cliente | U | M | B | 3 |
| 12 | Login de Cliente Via Facebook | U | M | M | 3 |
| 13 | Login de Cliente Via Google | U | M | M | 3 |
| 14 | Calendário | U | B | B | 3 |
| 15 | Mobile | C | A | B | 1 |
| 16 | Oferecer desconto ou brindes baseados nas compras do cliente. | U | A | A | 3 |
| 17 | Cadastro de Fornecedores | U | M | B | 3 |
| 18 | Cadastro de Orçamentos | U | M | M | 3 |
| 19 | Cadastro de Funcionário | U | M | B | 3 |
| 20 | Personalizar cores do software | U | B | A | 3 |
| 21 | Registrar Ponto | U | M | B | 3 |
| 22 | Gestão do Ponto | U | M | M | 3 |
| 23 | Verificação de data de validade dos produtos | C | M | B | 1 |
| 24 | Liberação de convênio para Clientes | I | M | A | 2 |
| 25 | Cancelamento de pedidos | I | A | A | 2 |