Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de produto | I | M | A | 1 |
| 2 | Entrada de produto | I | M | A | 1 |
| 3 | Saída de produto | I | M | A | 1 |
| 4 | Fluxo de caixa | I | A | A | 1 |
| 5 | Web / Mobile | I | A | M | 1 |
| 8 | Usuários para acesso | I | A | M | 1 |
| 9 | Super Usuário (ADMIN) | I | M | M | 1 |
| 10 | Visao de gastos e aumento de produto | I | A | M | 2 |
| 11 | Ganhos Diarios/Mensais/Semestrais | I | A | B | 2 |
| 12 | Graficos Interativos de produtos mais vendidos Mensal/semestral/anual | B | M | B | 2 |
| 13 | Logs de Auditoria | I | B | B | 3 |
| 15 | Verificar Produtos mais comprados pelo cliente | U | B | B | 3 |
| 16 | Oferecer desconto ou brindes baseado nas compras do cliente. | U | M | B | 3 |